ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

-projekt umowy-

UMOWA

zawarta w dniu ______ w Tarnobrzegu pomiędzy Kopalnią Siarki „Machów” S.A. 
w likwidacji wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000289714) o kapitale zakładowym 30.000.000,00 PLN wniesionym 
w całości, NIP 867-00-13-322, ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg, zwaną w treści niniejszej umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Likwidatora: ________________________

a

______________________________

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

________________________________

Stosownie do dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.), zwanej w dalszej części umowy „Pzp” lub „ustawą Pzp”, została zawarta umowa następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

„Remont układu pompowego polegający na wymianie pojedynczej pompy wraz z armaturą towarzyszącą oraz urządzeniami sterowniczymi. Budowa budynku gospodarczego stanowiącego obudowę pojedynczej pompy wraz z armaturą towarzyszącą i urządzeniami sterowniczymi” zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 2 i 3, postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać i prowadzić prace stanowiące przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją techniczną pn. „Remont układu pompowego polegający na wymianie pojedynczej pompy wraz z armaturą towarzyszącą oraz urządzeniami sterowniczymi. Budowa budynku gospodarczego stanowiącego obudowę pojedynczej pompy wraz z armaturą towarzysząca i urządzeniami sterowniczymi” autorstwa Instytutu OZE Sp. z o.o. ul Skrajna 41 A, 25-008 Kielce, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy i zawierającej szczegółowy opis przedmiotu umowy.

- Wykonawca terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedkłada:

a)	kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w wersji papierowej i elektronicznej;

b) harmonogram rzeczowo-terminowo—finansowy

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

( 2

Przedmiot umowy określony w §1, zwany dalej „przedmiotem umowy” Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie_______ dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 3

- Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi:

________,00PLN

(słownie:______________ złotych)

w tym 23% podatku VAT

______________PLN

(słownie: _________________ __/100)

- Wykonawca określając wynagrodzenie całkowite, o którym mowa w ust. 1, oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem prowadzenia robót oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania wszystkich prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, o której mowa w §1 ust. 2 i 3, nie wnosi do niej uwag i uznaje za podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

- Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

- odbiory częściowe;

- odbiór ostateczny (końcowy) przedmiotu umowy.

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony odpowiednio protokołami odbioru częściowego oraz protokołem odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu umowy. Przez pozytywny odbiór przedmiotu umowy rozumie się potwierdzenie odbioru robót odpowiednio protokołem odbioru częściowego oraz odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu umowy podpisanymi przez obie strony umowy bez zastrzeżeń.

- Odbiory częściowe i odbiór ostateczny (końcowy) nastąpią w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

§ 5

- Fakturowanie robót stanowiących przedmiot umowy może odbywać się w oparciu o faktury częściowe wystawiane w okresach miesięcznych na podstawie protokołów odbioru częściowego poświadczających należyte wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym poszczególnymi protokołami, podpisanych przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 1 i ust. 2 umowy, bez zastrzeżeń.

- Suma kwot wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 1, nie może być większa niż 90% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru ostatecznego (końcowego) po zakończeniu i odbiorze przez osoby uprawnione całości robót objętych przedmiotem umowy, podpisanego przez obie strony umowy bez zastrzeżeń.

- Faktury VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. O dotrzymaniu terminu zapłaty decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, jest uprawniony do wystawiania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: _______ .

- Zamawiający posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 867-00-13-322 i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT.

( 6

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prowadzenia prac w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prowadzenia prac z chwilą jego przejęcia oraz odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu, które powstaną w wyniku prowadzenia prac.

- Wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP i ppoż.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody zawinione, powstałe przy wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

( 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust.1 muszą odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i posiadać certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstępstwa muszą być uzgodnione na piśmie z Zamawiającym w zakresie parametrów i jakości - wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10 Ustawy Prawo Budowlane).

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, Polską Normę lub aprobatę techniczną oraz dokument potwierdzający równoważność dla materiałów zamiennych oraz posiadają oznakowanie zgodności (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. z 2010 nr 138 poz.935 poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

- Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania i wykorzystania, stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późniejszymi zmianami). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania i wykorzystania stanowią własność Zamawiającego i mogą być zastosowane przez Wykonawcę do wykonania robót lub zostaną przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

( 8

1.	Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

a)	Kierownika Budowy, o którym mowa w §10 ust 2 umowy.

b)	wszystkich osób wykonujących prace objęte przedmiotem umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorów sprzętu – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2.	Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 lit. b.

3.	Wykonawca składa wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy.

4.	Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3, musi być dokonana w formie pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.

6.	Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 3.

( 9

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia objętego niniejszą umową do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

- gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

Jeżeli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

- gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

Jeżeli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości nieniejszej umowy brutto w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa ust. 7, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie 7 dni Zamawiający może:

-	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

-	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wprzypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa ust. 7, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto niniejszej umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku robót budowlanych – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 7, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 14, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Uumowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców.

( 10

- Nadzór nad prowadzonymi pracami w ramach realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie pełnił __________, tel. ______________.

- Ze strony Wykonawcy prace będzie nadzorował Kierownik Budowy _________________________, posiadający uprawnienia__________, upoważniony przez Wykonawcę do wykonywania czynności przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem którejkolwiek osoby do realizacji umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.3, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia, jeżeli nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego

( 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości przedmiotu umowy brutto t.j.  …………………… zł w formie i na zasadach określonych w ustawie Pzp.

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w ustawie Pzp., tj.:

- 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz 
w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 2 lit. a) i b).

- W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej Wykonawca, przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

( 12

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w §1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczące przedmiotu umowy wygasają po upływie _____lat, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Wykonawca udziela _________ letniej gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.

- Okres gwarancji i rękojmi dla naprawianego elementu w okresie gwarancji i rękojmi jest liczony od daty jego odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wady te usunąć w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

§ 13

- Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, że w przypadku przejścia na osobę trzecią (nabywcę) praw do nieruchomości, której dotyczy przedmiot umowy, prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi (w tym również uprawnienia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych, dotyczących okresu gwarancji i rękojmi) zostaną przeniesione na nabywcę tego prawa rzeczowego. Przeniesienie powyższych praw i obowiązków Zamawiającego na nabywcę nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i nabywcą.

- W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający na podstawie umowy z nabywcą, o której mowa w ust. 1 przekaże na rachunek bankowy nabywcy kwotę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, o której mowa w §11 ust. 2 lit. b).

- Wykonawca oświadcza, że z chwilą podpisania niniejszej umowy wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego praw i obowiązków opisanych w ust. 1 na nabywcę, o którym mowa w ust. 1, jak również wyraża zgodę na przekazanie przez Zamawiającego na rzecz nabywcy kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie z postanowieniami ust. 2.

( 14

- Strony ustalają następującą odpowiedzialność za nienależytą realizację warunków umowy:

a)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki.

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

-	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

-	za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu tej zmiany, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

-	za nieprzdłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

-	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w §9 ust. 6 w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

-	za nieprzedłożenie kosztorysu i harmonogramu rzeczowo- terminowo - finansowego realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w §1 ust. 3 w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia  ryczłtowego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

-	za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

-	za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §8 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1000,00zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),

-	za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §8 ust. 1 osób niewskazanych w wykazie, o którym mowa w §8 ust. 3 - w wysokości 1000,00zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w §8 ust. 3) - dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców,

-	za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane w §8 ust. 1 na zasadach określonych w §8 ust. 5 - w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa w §8 ust. 5);

c) W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1;

d) W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach  ogólnych.

- Kary obciążające Wykonawcę mogą być potrącane z faktur Wykonawcy.

- Wykonawcy nie przysługują kary umowne w sytuacji, o której mowa w §15 ust. 1 lit a)i b).

- Za opóźnienia w realizacji faktur Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek w ustawowej wysokości.

( 15

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

  - Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach - Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tj. do dnia odstąpienia, w zakresie obejmującym roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiającego;

  - poza postanowieniami lit. a) Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

-	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny w terminie 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy;

-	Wykonawca nienależycie wykona obowiązek ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-	Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i nie wznowił ich przez okres 7 dni;

-	Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z ustaleniami umowy, dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

  - Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nie przewidzianych  uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań umownych;

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych robót wraz z określeniem stopnia zaawansowania i wartości poszczególnych elementów według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży Zamawiającemu do sprawdzenia jego zgodności ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiającego sporządzą protokół inwentaryzacji robót wraz z rozliczeniem, który będzie stanowić podstawę do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamówienia.

- Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratą należnego zabezpieczenia w całości wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość ewentualnej straty z tego tytułu przekroczy wartość należnego zabezpieczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego:

a)	Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczeń, na koszt Zamawiającego,

b)	Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego koszt te materiały i urządzenia, które zostały zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a które nie mogą być wykorzystane przez niego przy realizacji zadań dla innych inwestorów,

c)	Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót opisanych w lit a) niniejszego ustępu oraz zapłaty za ich wykonanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót opisanego w § 1 umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy. Takie działania Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, jednakże przepisy ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio dla zakresu robót od realizacji których odstąpiono.

- Prawo odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit. b) i c) przysługuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez stronę uprawnioną wiadomości o okoliczności skutkującej przyczyną odstąpienia od umowy.

( 16

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem §8 ust. 4.

- Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. bardzo intensywne opady deszczu lub/i śniegu, bardzo silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie prac) powodujących utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy,

b) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub konsekwencje błędów w tej dokumentacji,

c) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; w tym przypadku zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o czas niezbędny do ich uzyskania.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia, z zastrzeżeniem lit. c powyżej;

  - zmiana sposobu spełnienia świadczenia, tj. zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a) konieczności wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zastosowania innych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót materiałów, przy dotychczasowych założeniach technologicznych.

  - zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są grosze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z SIWZ i złożonej oferty;

  - zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany umowy w związku z przesłankami opisanymi w pkt 2 lit. b powyżej.

Zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b powyżej nastąpią na podstawie kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej w ilości zgodnie z dokonanymi obmiarami.

4. 	Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w pkt 1 – 4 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

5. 	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

( 17

Wszelkie zawiadomienia Stron udzielane muszą być na piśmie i doręczane osobiście lub wysyłane listem poleconym. Adresy dla doręczeń Zamawiającego i Wykonawcy są identyczne z adresami podanymi w umowie. W przypadku zmiany adresu do korespondencji strony są zobowiązane do uprzedniego zawiadomienia o tym na piśmie, nie później niż 7 dni roboczych od daty zmiany adresu. W każdym innym przypadku wszelkie zawiadomienia wysłane na poprzedni adres uważane są za doręczone.

§ 18

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy właściwym jest są właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

§ 20

Integralną część umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy - dokumentacja techniczna pn. „Remont układu pompowego polegający na wymianie pojedynczej pompy wraz z armaturą towarzyszącą oraz urządzeniami sterowniczymi. Budowa budynku gospodarczego stanowiącego obudowę pojedynczej pompy wraz z armaturą towarzysząca i urządzeniami sterowniczymi” autorstwa Instytutu OZE Sp. z o.o. ul Skrajna 41 A, 25-008 Kielce;

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy i Szczegółowy harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy.

## WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY